CAHIER DES CHARGES PROJET

| Nom du projet : | Agence de voyage |
| --- | --- |
| Version du document : | 1.0 |
| Date de création : | 11 avril 2026 |
| Dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Responsable projet : | Evrard NOUMBI |
| Validé par : | Evrard NOUMBI |

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Le secteur du transport par bus nécessite une modernisation pour répondre aux attentes des voyageurs (temps réel, réservation mobile) tout en garantissant une sécurité maximale des transactions et des données. Ce projet s'inscrit dans une démarche DevSecOps pour démontrer qu'une application critique peut être développée rapidement tout en étant sécurisée "by design".

1.2 Objectifs du projet

Objectif principal :

Développer une application mobile Full-Stack sécurisée permettant la réservation de sièges de bus en temps réel.

Objectifs secondaires :

- Garantir l'intégrité des réservations (zéro double réservation) via un système de verrouillage distribué.

- Automatiser la sécurité de la chaîne de déploiement (CI/CD sécurisé).

- Assurer une scalabilité horizontale du backend grâce à la conteneurisation.

1.3 Périmètre du projet

Inclus dans le projet :

- Application mobile (Android/iOS via React Native).

- API REST sécurisée (Spring Boot 3).

- Gestion des identités et accès (Keycloak).

- Pipeline DevSecOps (GitHub Actions, SonarQube, Snyk).

Exclu du projet :

- Gestion réelle des paiements bancaires (simulation via API Stripe et PayUnit Test).

- Système de géolocalisation GPS physique (simulation des coordonnées).

2. PARTIES PRENANTES

2.1 Équipe projet

| Rôle | Nom | Contact | Responsabilités |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Evrard NOUMBI | [Email/Tél] | [Responsabilités] |
| Sponsor | Général Express | [Email/Tél] | [Responsabilités] |
| Expert métier | Evrard NOUMBI | [Email/Tél] | [Responsabilités] |
| Développeur | Evrard NOUMBI | [Email/Tél] | [Responsabilités] |

2.2 Utilisateurs finaux

Utilisateurs primaires : Voyageurs souhaitant réserver un trajet.

Utilisateurs secondaires : Personnel d'agence (contrôle des billets via scan).

Administrateurs : Gestionnaires de la flotte et des lignes de transport.

3. BESOINS ET EXIGENCES

3.1 Besoins fonctionnels

3.1.1 Système de Réservation (Critique)

- Description : Recherche de trajets, sélection de sièges sur plan, et verrouillage temporaire pour paiement.

- Critères d'acceptation : * Un siège ne peut être sélectionné par deux personnes simultanément.

  - Le verrou expire automatiquement après 10 minutes sans paiement.

3.1.2 Authentification Unifiée (Critique)

- Description : Inscription et connexion via Keycloak (OAuth2/OIDC).

- Critères d'acceptation :

  - Accès restreint aux données de réservation personnelles.

  - Vérification d’identité

  - Support du Multi-Factor Authentication (MFA).

3.2 Besoins non fonctionnels

3.2.1 Performance

Temps de réponse : Temps de réponse API < 200ms pour les recherches.

Charge supportée : [Nombre d'utilisateurs simultanés]

Disponibilité : 95%

3.2.2 Sécurité

Authentification : hachage des mots de passe (BCrypt via Keycloak)

Autorisation : SSL Pinning sur le mobile

Chiffrement : Chiffrement des données (AES-256)

Conformité : RGPD, normes sectorielles]

3.2.3 Ergonomie et accessibilité

Interface utilisateur : [Standards d'ergonomie] Accessibilité : [Normes WCAG, etc.]

Compatibilité : edge, chrome, Firefox, Android, IOS

3.2.4 Techniques

- Architecture: Micro-services ready (Docker).

- Backend : Spring Boot 3.

- Mobile : React Native.

- Infrastructure : PostgreSQL, Redis, Nginx, Vault.

4. CONTRAINTES

4.1 Contraintes temporelles

Date de début : 11 avril 2026.

Date de fin souhaitée : Juin 2026.

Jalons importants :

- Sprint Review 1 (Infra/Security) : 13 avril 2026.

- Sprint Review 2 (Core API) : Fin avril 2026.

- MVP Mobile : Fin mai 2026.

4.2 Contraintes budgétaires

Budget total alloué : Projet étudiant (0€ - Utilisation d'outils Open Source).

5. LIVRABLES ATTENDUS

5.1 Livrables techniques

- Code source (GitHub) avec historique de commits GitFlow.

- Images Docker prêtes à l'emploi.

- Fichier APK/IPA de démonstration

5.2 Documentation

Dossier d'architecture technique

Manuel utilisateur

Guide d'administration

Dossier de tests

Documentation API Swagger/OpenAPI.

Rapports de sécurité (SonarQube & Snyk).

6. GESTION DES RISQUES

| Risque | Probabilité | Impact | Action de mitigation | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concurrence sur les sièges | Élevé | Élevé | Utilisation de Redis (Distributed Locking). | [Nom] |
| Fuite de secrets (clés API) | Moyen | critique | Centralisation dans HashiCorp Vault. | [Nom] |

| Complexité React Native CLI | Moyenne | moyenne | Veille technique et tests sur émulateurs tôt. | [Nom] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. MODALITÉS DE VALIDATION

7.1 Processus de validation

Tests unitaires (JUnit) > Tests d'intégration (Postman/Insomnia) > Recette utilisateur (Mobile).

Validation finale : Présentation du projet avec démonstration du pipeline DevSecOps complet.

7.2 Comité de pilotage

Fréquence des réunions : [Périodicité]

Participants : [Liste des participants]

Ordre du jour type : [Points abordés]

SIGNATURES

Chef de projet

Date : ________________

Validation client

Date : ________________

Sponsor

Date : ________________